В Арбитражный суд г. Москвы Адрес суда: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 10 Истец: ГКУ НИИ «Альфа» Адрес: 125009, г. Москва, ул. Бердяева, д. 19, тел.: 8 (495) 123-45-67, факс: 8 (495) 123-45-78, e-mail: alfa@mail.ru Ответчик: ОАО «Производственная фирма "Мастер"» Адрес: 125007, г. Москва, ул. Коптева, д. 40 Цена иска: 10 160 руб. (Десять тысяч сто шестьдесят руб. 00 коп.)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении государственного контракта 
на выполнение работ по капитальному ремонту

21 апреля 2014 г. между ответчиком (подрядчик) и истцом (заказчик) был заключен контракт на выполнение работ № 73, по которому ответчик обязался истцу выполнить ремонт многоэтажного дома.

Однако в мае 2014 г. ответчик к выполнению обязанностей по контракту не приступил, то есть просрочка подрядчиком выполнения работ составила более двух недель.

В пункте 5.5 контракта от 21 апреля 2014 г. № 73 указано, что заказчик  имеет право расторгнуть контракт в судебном порядке в случае, если подрядчик допустит просрочку обязательств на две недели.

20 мая 2014 г. истец направил ответчику предложение о прекращении контракта на выполнение работ по капитальному ремонту (исх. № 8), на которое был получен отказ (письмо от 25 мая 2014 г., исх. № 10).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 450 Гражданского кодекса РФ по требованию 
одной из сторон контракт может быть расторгнут по решению суда в случаях, предусмотренных 
контрактом. Согласно пункту 2 статьи 452 Гражданского кодекса РФ требование об изменении или о расторжении контракта может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа 
другой стороны на предложение изменить или расторгнуть контракт либо неполучения ответа в 
срок, указанный в предложении или установленный законом либо контрактом, а при его 
отсутствии – в тридцатидневный срок.

В связи с вышеизложенным, а также на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 450, пункта 2 статьи 452 Гражданского кодекса РФ и статей 4, 27, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ прошу:

1. Расторгнуть контракт на выполнение работ по капитальному ремонту от 21 апреля 2014 г. № 73.

2. Возложить на ответчика обязанность по возмещению судебных расходов.

Приложения:

1. Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту от 21 апреля 2014 г. № 73 – на 3 стр.

2. Копия предложения о прекращении контракта по выполнению работ по капитальному ремонту от 20 мая 2014 г. № 8 – на 1 стр.

3. Уведомление о вручении предложения о прекращении контракта на выполнение работ – на 1 стр.

4. Отказ на предложение о прекращении контракта на выполнение работ по капитальному ремонту от 25 мая 2014 г. № 10 – на 1 стр.

5. Документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления и 
приложенных к нему документов (почтовая квитанция, уведомление о вручении заказного 
письма), – на 2 стр.

6. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (платежное поручение), – на 1 стр.

7. Копия свидетельства о государственной регистрации – на 1 стр.

8. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового 
заявления, – на 1 стр.

9. Выписки из единого государственного реестра юридических лиц с указанием сведений о 
местонахождении истца и ответчика – на 2 стр.

Дата подачи заявления: «7» июня 2014 г.

Руководитель учреждения
ГКУ НИИ «Альфа»	__________	А.В. Львов

М.П.